ИНФОРМАЦИЯ

об итогах исполнения мероприятий по обеспечению населения                          качественной питьевой водой на территории Широкоярского сельсовета

за 2015 год

В целях обеспечения качественной питьевой водой населения Широкоярского сельсовета постановлением администрации Широкоярского сельсовета от 28.02.2013 № 52 утверждена муниципальная Программа «Обеспечение населения качественной питьевой водой на территории Широкоярского сельсовета Мошковского района Новосибирской области на 2013-2017 годы».

В соответствии с мероприятиями программы на поэтапную замену изношенных водопроводных сетей в населенных пунктах муниципального образования было заменено 1220 м водопроводных сетей (п. Широкий Яр – 600 м, с. Участок Балта – 620 м.) на сумму 552 тыс. рублей.

Объемы финансирования программных мероприятий и перечень объектов уточняются ежегодно в пределах финансовых возможностей бюджета Широкоярского сельсовета.